
威海水务投资有限责任公司

选定污水处理厂维修、抢修及改造项目

劳务服务单位预算征集公告

[image: image1.png]’iBINS

WEIHAI WATER




[image: image2.png]



征集单位：威海水务投资有限责任公司
2026年3月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称

威海水务投资有限责任公司选定污水处理厂维修、抢修及改造项目劳务服务单位

二、项目基本情况
1、项目编号：WHSW-SWT2026-004
2、项目概况：现公开征集威海水务投资有限责任公司经区、高区、初村、临港区、崮山污水处理厂及渗滤液处理中心维修、抢修及改造项目劳务服务单位的预算价格。维修、抢修及改造项目劳务服务的相关要求等详见下文。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。

威海水务投资有限责任公司经区、高区、初村、临港区、崮山污水处理厂及渗滤液处理中心维修、抢修及改造项目，主要包含土建工程、管道工程施工，以及各类污水处理设施设备的外委维修与安装。涉及设备包括：泵类（污水污泥离心泵、深井泵、螺杆泵、隔膜泵、活塞泵等）、推流器、搅拌器、回转式格栅、网板式格栅、螺旋输送机、砂水分离器、刮吸泥机、离心脱水机、板框脱水机等污水处理专用设备，及自控系统、配电系统等相关设施。预计年度劳务用工量为7000工日，预计年度劳务用工量只作为参考使用，实际用工量以实际需求为准，并据实结算，实际用工量多于或少于估算总额均不视为违约。
    3、劳务服务要求：

（1）基本要求

1.乙方应保证24小时保持手机通讯畅通，维修、抢修组织应急响应时间：市区范围45分钟内必须到达现场，确有特殊情况最晚不得超过1小时到达。

2.乙方对承揽范围内的维修质量负责，应组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作（如：电工、电焊工等作业资质）。根据甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力保证工期。

3.严格执行维修作业承包范围，严禁回避地域分散、实施规模较小、施工脏、乱及交通、居民干扰大的维修、维修、抢修项目。

4.每项维修、抢修项目乙方均须指派作业负责人，负责作业现场的各项管理工作。

5.乙方开展维修、抢修作业前，应做好场地周围建筑物、构筑物和地下管线和己完作业部分的成品保护工作。若发生损坏，由乙方承担一切经济损失并承担相关责任。

（2）安全环保要求

1.乙方应遵守工程建设、危险作业等安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准开展作业活动；乙方应加强对作业人员的安全教育，认真落实各项安全措施，采取必要的安全防护措施和个人防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；乙方应随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查，对乙方检查发现的问题隐患，应第一时间整改消除。由于乙方自身安全措施不力及违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等造成事故的，应承担相应责任后果和经济损失。

2.乙方在甲方现场开展作业活动时，应配齐施工围挡、警示标识及施工警用器材，为作业人员配备必要的劳动保护和安全防手用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及相关的防护用品）。涉及危险作业时，应严格落实甲方安全管理相关规定，严格向甲方履行作业审批报备程序，并开展作业风险辨识分析，制定作业方案。对正在实施的维修、抢修项目，应安排专人负责疏导交通出行，夜间作业时，应负责施工范围内的警戒、警示工作，安全警示标志安放位置明显、可靠。

3.发生安全事故时，乙方应按有关规定立即上报甲方，同时按国家有关法律规定对事故进行处理，并按照保险条款相关规定进行理赔。若乙方作业人员对保险理赔有异议，由乙方负责与其协商解决，不得以任何借口、任何形式与甲方索赔。因乙方原因所导致的任何事故（包括人身、财产、设备、设施等），一切后果均由乙方自行承担，乙方不得以任何借口追究甲方责任。如因此类事件干扰甲方正常工作秩序或给甲方造成负面影响的，甲方有权终止本合同。

4.乙方应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，限制由施工作业引起的噪音或其它污染，做到文明施工，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

4、质量标准

（1）质量标准及售后服务：合格。质保期内出现因维修、施工质量问题造成的设施设备损坏，乙方应负责继续维修，直至甲方判定检维修效果符合要求为止。因质量问题造成设施设备损坏的，经过乙方维修后，自维修合格甲方验收通过之日起，质保期重新开始计算。

（2）质保期约定：设施设备维修类质保期不少于6个月，施工改造类质保期不少于24个月。因正常磨损或因环境恶劣、人为损坏等非质量原因出现问题，不在保证范围内。质保期自甲方验收合格之日起算。

5、合同有效期：1年。合同期满后，甲方对中标人的合同履行情况进行考核，合格则续签合同，续签不超过2次。
6、服务质量标准：达到国家验收规范合格标准，且满足甲方所需服务要求。

7、预算价格（含税）：（1）劳务用工预算费用，按照固定工日单价取费。包含作业环境较恶劣、作业难度较高，涉及有限空间、高处作业等危险作业工况，且包含电工、电焊工、机械维修工等技术工种用工情况。（2）本预算价格为乙方向甲方提供约定服务所产生的全部含税费用，涵盖服务实施过程中涉及的人工、管理、保险、税费、风险等一切相关支出，甲方不再另行支付其他任何费用。（3）乙方须严格遵守劳动用工及安全生产相关法律法规，若服务期间发生劳资纠纷、人员伤亡、财产损失等任何安全及法律责任，均由乙方自行承担并全权处理，与甲方无关。
三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2026年3月10日17时00分至2026年3月17日17时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
1、采购人：威海水务投资有限责任公司    
地    址：威海市经济技术开发区崮山路6号
联 系 人：邵在青

联系电话：0631-5986991

第二部分 劳务服务要求及违约责任
1、基本要求

1.乙方应保证24小时保持手机通讯畅通，抢修组织应急响应时间：市区范围45分钟内必须到达现场，确有特殊情况最晚不得超过1小时到达。

2.乙方对承揽范围内的维修质量负责，应组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作（如：电工、电焊工等作业资质）。根据甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力保证工期。

3.严格执行维修作业承包范围，严禁回避地域分散、实施规模较小、施工脏、乱及交通、居民干扰大的抢修项目。

4.每项维修项目乙方均须指派作业负责人，负责作业现场的各项管理工作。

5.乙方开展维修作业前，应做好场地周围建筑物、构筑物和地下管线和己完作业部分的成品保护工作。若发生损坏，由乙方承担一切经济损失并承担相关责任。

2、安全环保要求

1.乙方应遵守工程建设、危险作业等安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准开展作业活动；乙方应加强对作业人员的安全教育，认真落实各项安全措施，采取必要的安全防护措施和个人防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；乙方应随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查，对乙方检查发现的问题隐患，应第一时间整改消除。由于乙方自身安全措施不力及违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等造成事故的，应承担相应责任后果和经济损失。

2.乙方在甲方现场开展作业活动时，应配齐施工围挡、警示标识及施工警用器材，为作业人员配备必要的劳动保护和安全防手用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及相关的防护用品）。涉及危险作业时，应严格落实甲方安全管理相关规定，严格向甲方履行作业审批报备程序，并开展作业风险辨识分析，制定作业方案。对正在实施的维修项目，应安排专人负责疏导交通出行，夜间作业时，应负责施工范围内的警戒、警示工作，安全警示标志安放位置明显、可靠。

3.发生安全事故时，乙方应按有关规定立即上报甲方，同时按国家有关法律规定对事故进行处理，并按照保险条款相关规定进行理赔。若乙方作业人员对保险理赔有异议，由乙方负责与其协商解决，不得以任何借口、任何形式与甲方索赔。因乙方原因所导致的任何事故（包括人身、财产、设备、设施等），一切后果均由乙方自行承担，乙方不得以任何借口追究甲方责任。如因此类事件干扰甲方正常工作秩序或给甲方造成负面影响的，甲方有权终止本合同。

4.乙方应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，限制由施工作业引起的噪音或其它污染，做到文明施工，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

3、违约责任

1.乙方应保障施工作业安全，施工现场应按要求配备安全防护用品，且乙方作业人员应正确使用和佩戴个人劳动防护用品。涉及特种作业的，乙方特种作业人员应持有效证件上岗。涉及危险作业的，应严格落实甲方安全管理相关规定，向甲方履行作业审批报备程序，并开展作业风险辨识分析，制定作业方案。甲方有权定期或不定期对乙方施工作业安全进行监督检查，发现不符合要求的，甲方有权要求乙方进行整改，并有权向乙方收取200元/次的违约金。

2.乙方承揽的作业项目应在双方约定期限内完工，如因乙方原因导致延期竣工的，每延误一日，乙方应向甲方支付500元/日的违约金。延误超过7日，甲方有权单方解除协议。如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方还应承担相应补偿或赔偿责任。

3.乙方承揽的作业项目在保修期内发生质量问题，应在双方约定期限内予以整改，如在约定期限内未整改完毕，每延误一日，乙方应向甲方支付500元/日的违约金。经三次整改后仍不符合甲方要求，该项目产生的相关费用甲方不予结算。如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方还应承担相应补偿或赔偿责任。

第三部分 报价函格式

	序号
	污水处理厂名称
	劳务服务内容
	单位
	预计年度劳务用工量
	不含税单价（元）
	含税单价
(元)
	暂定含税合价（元）
	备注

	1
	经区、高区、初村、临港区、崮山污水处理厂及渗滤液处理中心
	维修、抢修及改造项目劳务服务，包含作业环境较恶劣、作业难度较高，涉及有限空间、高处作业等危险作业工况，且包含电工、电焊工、机械维修工等技术工种用工情况。
	元/工日
	7000
	
	
	
	

	合计
	大写：

小写：


注：预计年度劳务用工量仅作为参考使用，实际用工量以实际需求为准，并据实结算，实际用工量多于或少于估算量均不视为违约。

一、征集范围：（1）劳务用工预算费用，按照固定工日单价取费。包含作业环境较恶劣、作业难度较高，涉及有限空间、高处作业等危险作业工况，且包含电工、电焊工、机械维修工等技术工种用工情况。（2）本预算价格为乙方向甲方提供约定服务所产生的全部含税费用，涵盖服务实施过程中涉及的人工、管理、保险、税费、风险等一切相关支出，甲方不再另行支付其他任何费用。（3）乙方须严格遵守劳动用工及安全生产相关法律法规，若服务期间发生劳资纠纷、人员伤亡、财产损失等任何安全及法律责任，均由乙方自行承担并全权处理，与甲方无关。

二、付款方式：按月度或季度分批次提报劳务服务用工结算，用工量以双方签证为准，签证记载内容必须详实、清晰、完整。用工量经第三方结算审定后，乙方按国家规定税率开具增值税发票，甲方每年安排三次付款，每次付款比例原则上不超过账面应付账款的30%。

三、发票（专票）、税率（%）：         。
四、质量标准及售后服务：合格。质保期内出现因维修、施工质量问题造成的设施设备损坏，乙方应负责继续维修，直至甲方判定检维修效果符合要求为止。因质量问题造成设施设备损坏的，经过乙方维修后，自维修合格甲方验收通过之日起，质保期重新开始计算。

五、质保期约定：设施设备维修类质保期不少于6个月，施工改造类质保期不少于24个月。因正常磨损或因环境恶劣、人为损坏等非质量原因出现问题，不在保证范围内。质保期自甲方验收合格之日起算。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

联系人及联系方式：
时间：      年     月    日


